# Heise Matrix

## Sitzungsprotokoll

24.11.2022 bei Heise

|  |  |
| --- | --- |
| Anwesend: | Jan-Pierre Wesche, Erik Vogel, Lasse Dörjer, Jannes Lensch, Alexander Schwunk, Ulrich Wolf, Sebastian Hilbing, 1 weiterer Heise Mitarbeiter |
| Nächste Sitzung: | 25.11.2022, 13:00 Uhr, Hochschule im Projektraum mit Herr Wolf (Online) |

1. Organisatorisches

* Keine Einwände bei Deployment-Modell/DB/Backend
* Heise stellt Server zur Verfügung 🡪 für GitLab runner, Docker, Deployment etc.  
  🡪 Wie kommt der Code auf den Heise-Server?
* 09.12.2022 13:00 Uhr Online in MS-Teams mit Heise nächste Präsentation des Vortschritss

1. Aufgaben

* Reihenfolge in der Daten eingefügt werden in Matrix -und MySQL Datenbank  
  🡪 Sequenzdiagramme etc.
* Matrix Threat Funktion angucken
* Öffentliche räume lesen obwohl nicht beigetreten 🡪 Wie umsetzten?
* Bis Mitte/Ende Dezember Frontend mit Prototypen verbinden (Verschönern) + backend soweit möglich Kern der Anwendung entwickeln
* Rechte Delegation zum Moderieren von Räumen (Später)

1. Sonstiges